ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2020-2026 годы»

за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения) от 17.12.2019 № 111п.

В 2021 году постановлением администрации Магинского сельского поселения в Программу вносились изменения от 22.03.2021 № 39-па.

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации от 22.03.2021 № 40-па.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

 Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный моральный и материальный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Целями Программы являются:

- повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих мощностей;

- улучшение экологических параметров транспортной системы.

Задачами Программы являются:

- повышение безопасности движения автотранспортных потоков, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог общего пользования местного значения на состояние окружающей среды;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих мощностей;

- улучшение экологических параметров транспортной системы.

 В ходе реализации муниципальной Программы выполнены следующие мероприятия:

 - приобретена специализированная техника (фронтальный погрузчик);

 - проводились грейдирование и планировка дорог сельского поселения.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2021 году составило 8 172,739 тыс. рублей или 88,1 % от плана.

Неиспользованные в 2021 году остатки Дорожного фонда на 01.01.2022 составили 1 100,568 тыс. рублей. Они подлежат уточнению в бюджете на очередной финансовый год для целевого использования в 2022 году.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

 средств бюджета сельского поселения и организаций за 2021 год на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Магинского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | Процент выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы | Всего | 9 273,307 | 8 172,739 |  88,1% |
| Федеральный бюджет |   |   |  |
| Краевой бюджет |   |   |  |
| Бюджет муниципального района |   |  |   |
| Бюджет сельского поселения | 9 273,307 | 8 172,739 |  88,1% |
| Организации |   |   |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения, в границах населенного пункта, и сооружений на них | Всего | 1 241,130 | 842,041 | 67,9%  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |   |   |   |
| Бюджет сельского поселения | 1 241,130  | 842,041  |  67,9% |
| Организации |  |  |  |
| 2. | Приобретение, поставка и содержание специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 7 477,172 | 7 149, 446 |  95,7% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 7 477,172  | 7 149, 446  | 95,7%  |
| Организации |  |  |  |
| 3. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Всего | 560,000 | 181,252 | 32,4% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |   |   |   |
| Бюджет сельского поселения | 560,000 | 181,252 | 32,4% |